# **Projektterv felépítése**

1. Összefoglaló

A weboldal a saját cégünk bemutatására illetve a tanfolyamaink ismertetésére szolgál

1. Verziók

A munkavégzés állomásai, a kibocsátandó verziók. pl.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verzió** | **Dátum** | **Státusz**  (pl.: tervezet, kiegészített, leadható) | **Megjegyzés** |
| 0.1 | 2023.10.23 | Tervezet | Weboldal felépítésének a megtervezése |
| 0.3 | 2023.10.27 | Kiegészített | navbar elkészítése |
| 0.5 | 2023.11.01 | Kiegészített | slideshow és „elérhetőségeink” menü elkészítése |
| 0.7 | 2023.11.04 | Kiegészített | „tanfolyamaink” és „tanfolyamdíjak” menü elkészítése |
| 0.9 | 2023.11.14 | Kiegészített | „Rólunk” menü elkészítése, utolsó simítások |
| 1.0 | 2023.11.15 | Leadható | Kész weboldal |

1. Projekt bemutatása

A weboldal a cég bemutatásáról illetve a cég szolgáltatásairól fog információt adni. Tartalmazni fog egy navbart amely 4 menüpontból fog állni (Rólunk, Tanfolyamaink, Tanfolyamdíjak, Elérhetőségeink).

* 1. Háttér

A weboldalam információ átadására szolgál.

* 1. Célok

Fő funkciói:

* átlátható,
* logikus felépítésű weblap,
* több eszköz képernyőfelbontásán is tökéletesen látható, használható,
* hiteles információ átadása
* slideshow elemek használata
* bootstrap használata
  1. Státuszjelentés

-2023.10.23: a weboldal felépítését elkészítettük amit részleteztünk a „projekt bemutatása” pontnál

-2023.10.27: Navbar elkészítése amely 4 menüpontot illetve a logónkat is tartalmazza

-2023.11.01: Slideshow és elérhetőségeink menüpont elkészült. Az elérhetőségeink menüpont footerbe került

-2023.11.04: „Tanfolyamaink” és a „Tanfolyamdíjak” menüpont elkészült. külön div-be bootstrap segítségével egymás mellé helyeztük a szolgáltatásokat illetve azoknak az árait

-2023.11.14: „Rólunk” menü elkészítése

-2023.11.15: Kész weboldal

* 1. Átadás

A projekt eredményeit <oktató> fogja elfogadni. A projektterven változásokat csak <oktató> engedélyével lehet tenni. A projekt eredményesnek bizonyul, ha specifikáció helyes és határidőn belül készül el. Az esetleges késések pontlevonást eredményeznek.